CIE Platform

Clinical Intelligence Environment

開発・検証・販売

ロードマップ

Version 1.0.0  |  2025年6月

本資料は個人開発からSaaS商用化までの全フェーズを網羅したロードマップです。

# 1. 全体概要

CIE Platformは、臨床研究者が統計解析・レポート生成・再現性確保を
「プログラミング知識なしに」実現するAI-nativeプラットフォームです。
開発・検証・商用化の3段階に分けて、段階的に価値を積み上げます。

## 1.1 ロードマップ全体像

| フェーズ | 期間 | 目標 | マイルストーン |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 個人開発 | 〜6ヶ月 | 動く最小版（MVP）の完成 | 2群比較の自動解析が動く |
| Phase 2 検証・改良 | 〜12ヶ月 | 実務での有用性の実証 | 自施設の研究で実際に使用 |
| Phase 3 α展開 | 〜18ヶ月 | 限定ユーザーへの提供 | 3〜5施設での試験導入 |
| Phase 4 商用化（短期） | 〜24ヶ月 | 研究機関向けライセンス販売 | 年間契約10施設 |
| Phase 5 商用化（中期） | 〜36ヶ月 | クラウドSaaS提供 | 個人研究者向けサブスク |
| Phase 6 商用化（長期） | 36ヶ月〜 | エンタープライズ展開 | 製薬・大規模病院グループ |

【重要】全フェーズを完了するまで待たずに、各フェーズで得た学びを
次のフェーズの設計にフィードバックしてください。
「完璧な完成」より「実際に使いながら育てる」アプローチを推奨します。

# 2. Phase 1 — 個人開発（MVP構築）

Phase 1     目安: 0〜6ヶ月

## 2.1 目標

「CSVを入れて統計結果とレポート草稿が出てくる」最小動作版を完成させる。
全機能の実装を目指さず、臨床研究で最も頻繁に使う2群間比較に絞って完成させる。

## 2.2 実装優先順位（プロンプト集対応）

prompts/配下のプロンプト集から、以下の順番で実装します。

| 優先度 | プロンプト | 実装内容 | 完了基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最優先 | Phase 1 (1-1〜1-3) | プロジェクト基盤・DB・監査ログ | pytestが通る |
| 最優先 | Phase 2 (2-1〜2-3) | スキーマ検証・PII検出Layer1/2 | pytestが通る |
| 最優先 | Phase 3 (3-1〜3-3) | Capabilityトークン・var_nエイリアス | pytestが通る |
| 最優先 | Phase 5 (5-1〜5-3) | Agent基底・Planner・DataQuality | pytestが通る |
| 最優先 | Phase 4 (4-1) | Rスクリプト実行エンジン | t検定が実行できる |
| 最優先 | Phase 6 (6-1〜6-2) | WorkflowRegistry・Orchestrator | E2Eが通る |
| 後回し | Phase 7〜10 | Evaluation・Skills・UI・統合テスト | Stage 2以降 |

## 2.3 Stage 1でスコープ外とするもの

- Survival・Meta・Prediction workflowは後回し（standard workflowのみ）

- StreamlitのUIは後回し（CLIまたはJupyterで代替）

- Skill Lifecycle（ADR-0002）は後回し

- Evaluation全5次元のうちCorrectnessのみ実装

- Docker Runtimeは後回し（Local Restricted Runtimeのみ）

## 2.4 事前準備

| 準備項目 | 内容 | 必須/任意 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.11以上 | 開発・実行環境 | 必須 |
| R 4.3以上 + Rscript | 統計解析エンジン | 必須 |
| LLM APIキー（Anthropic推奨） | PlannerAgent・各Agentの推論 | 必須 |
| Rパッケージ20種 | tidyverse/survival/lme4等 | 必須 |
| Git | バージョン管理 | 推奨 |
| Docker | 将来のPhase 3以降で使用 | 任意 |
| spaCy日本語モデル | PII Layer3（デフォルトOFF） | 任意 |

## 2.5 フェーズ完了の判定基準

- python scripts/check_done.py が全項目パスすること

- 2群間比較（t検定・Mann-Whitney）が実際のCSVで動作すること

- PII検出フィルタが4タイミング全てで動作すること

- Capability Tokenがtry/finallyで必ず失効することを確認

## 2.6 配布形式

この段階では個人利用のみ。起動スクリプト（.bat / .sh）で十分。

run_cie.bat（Windows）または run_cie.sh（macOS/Linux）で
仮想環境のセットアップから起動まで自動化してください。

# 3. Phase 2 — 検証・改良

Phase 2     目安: 6〜12ヶ月

## 3.1 目標

自施設（または研究グループ）での実際の研究データで使用し、
有用性・問題点・改善点を体系的に収集する。
「動く」から「使える」への品質向上を図る。

## 3.2 この期間に実装する機能

| 実装内容 | プロンプト対応 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 残りのAgent（Statistics全手法・Visualization・Reporting） | Phase 5残り | 高 |
| Evaluation全5次元（Correctness/Statistical/Security/Usability/Regression） | Phase 7 | 高 |
| Streamlit UI 最低限7画面 | Phase 9 | 高 |
| Survival解析ワークフロー（WS-001） | spec/workflow.yaml | 中 |
| Skill Lifecycle（ADR-0002） | Phase 8 | 中 |
| 統合テスト・DoD確認スクリプト | Phase 10 | 高 |
| メタ解析・予測モデルワークフロー（WS-002/003） | spec/workflow.yaml | 低 |

## 3.3 検証活動

### 3.3.1 自施設での実証（最重要）

- 実際の職場の研究データ（匿名化済み）でCIEを使用する

- 毎回の使用後に問題点・改善点をGitHub Issuesに記録する

- Reviewerスコア・Evaluationスコアの実績値を蓄積する

### 3.3.2 フィードバック収集の観点

| 観点 | 確認内容 | 記録方法 |
| --- | --- | --- |
| 統計的正確性 | 生成された結果が手計算と一致するか | GitHub Issues |
| PII保護 | 患者情報が漏れる箇所がないか | セキュリティログ |
| 操作性 | 臨床研究者が迷わず使えるか | 観察メモ |
| 速度 | 解析完了までの実際の時間 | ExecutionResult.duration_ms |
| エラー対応 | エラー時のメッセージが分かりやすいか | r_error_handling参照 |

## 3.4 この期間に整えるべき非技術的事項

### 3.4.1 倫理・法的準備

- 個人情報保護法への対応方針を文書化する

- 厚労省「医療情報システムの安全管理ガイドライン」との整合確認

- 自施設の倫理委員会への相談（研究支援ツールとしての位置づけ）

### 3.4.2 知的財産

- ソフトウェア著作権の確認（個人開発 vs 職務発明）

- OSSライセンス（使用パッケージのライセンス整理）

- 将来の特許出願の要否検討（AI×臨床研究の方法論）

### 3.4.3 競合調査

- 既存の統計解析支援ツール（SPSS・SAS・JMP等）との差別化ポイント整理

- AI統合の競合サービスの動向把握

- CIEのユニークバリューポジションの言語化

【この期間のゴール】
「自分が実際の研究で使い続けられる」水準に達すること。
外部への提供はまだ行わず、品質・安全性を徹底的に高める期間です。

# 4. Phase 3 — α展開（限定ユーザー）

Phase 3     目安: 12〜18ヶ月

## 4.1 目標

信頼できる研究者・施設（3〜5施設）に限定提供し、
自施設以外での動作確認と、ユーザーフィードバックの収集を行う。
「自分が使えるもの」から「他の人も使えるもの」への転換期。

## 4.2 技術的な準備

| 準備内容 | 理由 | 対応方法 |
| --- | --- | --- |
| マルチユーザー対応（認証追加） | 複数施設でのアカウント管理 | 施設ごとのLocalUser管理 |
| インストーラー整備 | 非エンジニアへの配布 | setup.py + README |
| エラーレポート収集 | 問題の早期発見 | logging + GitHub Issues連携 |
| バージョン管理の徹底 | 施設ごとにバージョンが異なる | semver + CHANGELOG.md |
| バックアップ機能 | ユーザーデータの保護 | cie_database.dbの定期バックアップ |

## 4.3 提供形式

- GitHub Private Repository へのアクセス招待

- セットアップ手順書（PDF）の提供

- 初回セットアップのオンラインサポート（1時間/施設）

- 月1回のフィードバックMTG（Zoom等）

## 4.4 フィードバック収集の仕組み

以下の3チャネルでフィードバックを構造的に収集します。

- GitHub Issues: バグ報告・機能要望

- 月次アンケート（Google Forms）: NPS・満足度

- 月次MTG: 定性的な使用感・改善アイデア

## 4.5 この期間に決定すること

| 決定事項 | 選択肢 | 判断基準 |
| --- | --- | --- |
| 商用化の形態 | ライセンス販売 vs SaaS vs 両方 | ユーザーの環境・ニーズ |
| 価格帯の感触 | 無料ベータ → 有料移行時の反応 | α参加者へのヒアリング |
| サポート体制 | 個人対応 vs 共同経営者探し | 需要の規模感 |
| 法人化の要否 | 個人事業主 vs 法人 | 売上規模の見通し |
| 技術スタックの見直し | SQLite継続 vs PostgreSQL移行 | ユーザー数の実績 |

α展開での失敗は想定内です。
「想定外の使われ方・壊れ方」こそがこのフェーズで収集すべき最大の財産です。
完璧を求めず、早く壊して早く直すことを優先してください。

# 5. Phase 4 — 商用化・短期（研究機関ライセンス）

Phase 4     目安: 18〜24ヶ月

## 5.1 目標

研究機関・大学・病院の研究部門向けに、
オンプレミスインストール型ライセンスとして正式販売を開始する。
目標：年間契約10施設、初年度売上300〜500万円。

## 5.2 販売対象と価格モデル（案）

| ターゲット | 価格帯（年額） | 含まれるサービス |
| --- | --- | --- |
| 大学研究室（単一PI） | 12〜20万円/年 | インストール + メールサポート |
| 病院研究部門（複数ユーザー） | 30〜60万円/年 | インストール + 月1回MTG + 優先対応 |
| 研究グループ（多施設共同） | 80〜150万円/年 | 上記 + カスタムSkill追加 |

## 5.3 必要な技術変更（Phase 3からの追加）

| 変更内容 | 難易度 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 認証システム（施設LDAP連携） | 中 | 施設のIT管理者要件 |
| Dockerイメージ提供 | 低 | 環境差異の排除 |
| 監査レポート出力機能 | 低 | 施設の情報管理要件 |
| オフラインライセンス認証 | 中 | インターネット非接続環境への対応 |
| Windows向けインストーラー（.exe） | 中 | 病院のIT環境はWindowsが多い |

## 5.4 非技術的な準備

### 5.4.1 法務・契約

- ソフトウェアライセンス契約書の作成（弁護士確認推奨）

- 個人情報処理委託契約書の準備（患者データを間接的に扱う場合）

- SLA（サービスレベル合意）の定義（バグ修正の対応期限等）

### 5.4.2 サポート体制

- 問い合わせ窓口の設置（メール・Slackチャネル等）

- FAQドキュメントの整備

- バグ修正・アップデートのリリースサイクル定義（月次推奨）

### 5.4.3 規制対応

- 厚労省「医療情報システムの安全管理ガイドライン 第6.0版」への適合確認

- 個人情報保護委員会への届出要否確認

- セキュリティ診断の実施（外部業者への依頼検討）

## 5.5 営業・マーケティング

- 学会発表（医療情報学会・臨床研究系学会）での認知獲得

- α展開ユーザーからの紹介（リファーラル）

- note.com記事シリーズ（「企業健康管理職がAI研究支援ツールを作った話」）

- 研究者コミュニティ（Connpassイベント等）での発表

Phase 4での収益を、Phase 5のクラウドインフラ開発費に充てる計画を立ててください。
10施設×50万円 = 500万円 が Phase 5開発の目安の原資となります。

# 6. Phase 5 — 商用化・中期（クラウドSaaS）

Phase 5     目安: 24〜36ヶ月

## 6.1 目標

個人研究者・中小規模施設向けに、
ブラウザだけで使えるクラウドSaaSとして提供する。
目標：月額課金ユーザー100名、MRR 100〜300万円。

## 6.2 アーキテクチャの主な変更点

現在の設計（local_desktop_standalone）からSaaSへの転換に伴い、
以下の変更が必要です。ADR-0001・ADR-0002の設計は変更不要です。

| 変更箇所 | 現在 | SaaS版 |
| --- | --- | --- |
| データベース | SQLite（ローカルファイル） | PostgreSQL（マルチテナント・テナントID分離） |
| R実行環境 | ローカルRscript | コンテナ実行（Remote Cloud Runtime実装） |
| UIフレームワーク | Streamlit（ローカル） | Streamlit Cloud または Next.js |
| ファイルストレージ | ローカルファイルシステム | S3 / Google Cloud Storage |
| APIキー管理 | keyring（ローカル） | AWS Secrets Manager 等 |
| 認証 | なし / ローカル | OAuth2 + JWT（施設SSO対応） |
| 課金 | なし | Stripe等の決済サービス連携 |

## 6.3 価格モデル（案）

| プラン | 月額 | 対象 | 制限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0円 | 学生・個人研究者 | 月3解析・1GBストレージ |
| Researcher | 5,000〜8,000円 | 個人研究者 | 月30解析・10GBストレージ |
| Institution | 30,000〜50,000円 | 研究室・小規模施設 | 無制限解析・50GBストレージ |
| Enterprise | 応相談 | 大規模病院・製薬 | 専用環境・カスタム対応 |

## 6.4 技術的な課題と対策

| 課題 | 対策 |
| --- | --- |
| R実行のスケーリング | Kubernetes + Job Queue（Celery等）でR実行を非同期化 |
| テナント間のデータ分離 | PostgreSQLのRow Level Security（RLS）またはスキーマ分離 |
| LLMコストの管理 | キャッシュ・バッチ処理・モデルの使い分け（軽いタスクはHaiku/Flash） |
| セキュリティ認証の取得 | ISO 27001またはSOC2 Type2（外部委託） |
| ダウンタイムの最小化 | Blue-Green Deploymentの導入 |

## 6.5 チーム体制

個人開発の限界がここで現れます。以下の役割の追加を検討してください。

- バックエンドエンジニア（クラウドインフラ担当）: 1名

- 臨床統計の専門家（科学的妥当性の監修）: 顧問として1名

- 営業・カスタマーサクセス: 1名（Phase 4後半から）

ここで初めて「会社として動く」必要が出てきます。
法人化・資金調達（補助金・エンジェル投資）の検討をPhase 4後半から始めてください。
NEDO・JST等の公的補助金（医療AI領域）が活用できる可能性があります。

# 7. Phase 6 — 商用化・長期（エンタープライズ）

Phase 6     目安: 36ヶ月以降

## 7.1 目標

製薬企業・大規模病院グループ・CRO（医薬品開発業務受託機関）向けに、
専用環境でのエンタープライズ導入を展開する。
目標：大型契約5〜10件、ARR 3,000万〜1億円。

## 7.2 エンタープライズに必要な追加要件

| 要件 | 内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| GxP対応（医薬品規制） | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP5への対応 | 製薬向け必須 |
| 多施設共同研究対応 | 施設間のデータ連携・権限管理 | 高 |
| オンプレミス専用環境 | インターネット完全遮断環境での動作 | 高 |
| オンサイトサポート | 導入支援・トレーニングの現地実施 | 高 |
| カスタムSkill開発 | 施設固有の解析手順の実装代行 | 中 |
| 多言語対応 | 英語・中国語等への展開 | 中 |

## 7.3 vision.mdが定義する長期目標

「CIE aims to become an operating system for clinical research
 rather than an application.」
将来の拡張機能（vision.md Section 10 Future）:
・Literature synthesis（文献合成）
・Protocol generation（研究プロトコル生成）
・Trial simulation（臨床試験シミュレーション）
・Multi-center collaboration（多施設共同研究支援）
・Knowledge graph integration（医学知識グラフ統合）

## 7.4 差別化ポイントの維持

競合が増えた段階でCIEが持つ独自の優位性:

| 優位性 | 根拠 | 競合との差 |
| --- | --- | --- |
| 臨床研究特化のAI | 医療・疫学の専門知識をknowledgeに実装 | 汎用ツールには真似できない |
| Human Authority設計 | AIが「提案」し人間が「決定」する構造 | 医学倫理との整合性 |
| 完全監査証跡 | immutable audit logで全操作を記録 | 規制業界の要件を満たす |
| Offline First | 患者データがクラウドに出ない | 病院IT部門の懸念を解消 |
| Skill Ecosystem | 施設固有の知識を蓄積・共有できる | 導入後の乗り換えコストが高い |

# 8. リスクと対策

| リスク | 発生確率 | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開発が長期化し途中で断念 | 高 | 高 | Phase 1をできるだけ早く完成させ 「使えるもの」を手元に置き続ける |
| 競合サービスが先行 | 中 | 中 | 臨床研究者自身が作ったという バックグラウンドを差別化に活用 |
| LLMのAPI料金高騰 | 中 | 中 | AP-007（AIプロバイダー独立）設計により 安価なモデルへの切り替えが容易 |
| セキュリティインシデント | 低 | 極高 | PII3層・var_nエイリアス・immutable audit log で設計レベルで対策済み |
| 規制強化（医療AI規制） | 中 | 高 | Human Authority設計が規制対応の 基盤として機能する |
| 職場との兼業制限 | 中 | 高 | 早めに職場の就業規則を確認し 知的財産の帰属を明確化する |

# 9. 各フェーズの成功定義

| フェーズ | 成功の定義（最低ライン） | 理想的な成功 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 個人開発 | 自分の研究で実際に使い続けられる | 同僚研究者1〜2名が自発的に興味を示す |
| Phase 2 検証・改良 | 3ヶ月間、週1回以上使い続けられる | 論文1本の解析でCIEを活用できる |
| Phase 3 α展開 | 3施設で3ヶ月以上継続使用される | 「お金を払ってでも使いたい」という声が出る |
| Phase 4 短期商用化 | 年間契約5施設・売上100万円以上 | 年間契約10施設・売上300万円以上 |
| Phase 5 中期商用化 | 月額課金50名・MRR 50万円 | 月額課金100名・MRR 150万円 |
| Phase 6 長期商用化 | エンタープライズ契約2件 | ARR 3,000万円以上 |

最も重要な成功基準は「vision.mdの最終行」に書かれています:
「The platform succeeds when clinicians spend their time answering
 scientific questions instead of solving technical problems."
数字よりも、この状態が実現されているかどうかを
常に問い続けてください。